ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ за 2025год

Отчет о деятельности по управлению

многоквартирным домом по адресу:

г. Лянтор, 1 микрорайон, дом № 36/2

Лицо, осуществляющее управление МКД:    ООО «Жилищный комплекс Сибири»

Адрес места приема населения по вопросам

отчета:                                                                г. Лянтор, 1 микрорайон, дом 22/2, офис №2

ОГРН/ИНН:                                                       1128617005000 /8617031028

Лицо, уполномоченное давать разъяснения по отчету:

ФИО:                                                                 Кузичкина Светлана Анатольевна

Должность:                                                        Директор

Телефон:                                                           +7(346) 382-40-08

Email:                                                                office@gk-sibiri.ru

Общая площадь жилых и нежилых помещений в

многоквартирном доме  (без учета помещений,

входящих в состав общего имущества

многоквартирного дома) (м2):                          8500,90 м2

Дата размещения отчета:                                   "23"  марта 2026 г.

1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| N п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Цена (стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ (услуг) |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги), руб. |
|  |  |  |  |  | (произведение граф 4 и 5) |  | (произведение граф 4 и 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание общего имущества МКД | м2 | 12,4 | 8500,90 | 105 411,16 | 850090 | 105 411,16 |
| 2 | Содержание и текущий ремонт инженерных сетей | м2 | 5,35 | 8500,9 | 45 479,81 | 8500,9 | 45 479,81 |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования | м2 | 0,5 | 8500,90 | 4 250,45 | 8500,9 | 4 250,45 |
| 4 | Озеленение и уход за зеленными насаждениями | шт. | 2,7 | 8500,90 | 22 952,43 | 125 | 22 952,43 |
| 5 | Содержание придомовой территории | м2 | 9 | 8500,9 | 76 508,10 | 8500,9 | 76 508,10 |
| 6 | Содержание и обслуживание домофона | м2 | 23,5 | 8500,9 | 199 771,15 | 8500,90 | 199 771,15 |
| 7 | Содержание и обслуживание лифта | м2 | 49,7 | 8500,9 | 422 494,73 | 8500,9 | 422 494,73 |
| ИТОГО |  |  |  | - | 876 867,83 | - | 876 867,83 |

2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 1 января отчетного периода:  0 руб.

Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве платы за текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: 282 136,00 руб.

Стоимость работ по текущему ремонту, выполненных за отчетный период: 211 118,29 руб.

Остаток (перерасход (сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря отчетного периода: +71 017,71 руб.

| N п/п | Наименование работы | Основание проведения работы | Стоимость работы по текущему ремонту общего имущества, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где размещен такой акт, при наличии подписанного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заделка межпанельных швов |  | 68 250,00 | 100 м.п. | Акт №7 от 31.07.2025 |
| 2 | Замена дверной ручки |  | 326,00 |  | Акт №8 от 31.08.2025 |
| 3 | Вывод фанового стояка на кровлю 4 подъезда |  | 1 948,,44 |  | Акт №7 от 31.07.2025 |
| 4 | Установка оконных блоков на дополнительные продухи, 16 штук с механизмом открывания и 16 шт глухих. |  | 104 000,00 | 32 шт. | Акт №8 от 31.08.2025 |
| 5 | Установка светильников |  | 3 593,85 | 15 шт. | Акт №8 от 31.08.2025 |
| 6 | Засыпка песком подвального помещения с 1-5 подъезда |  | 33 000,00 | 2 маш. | Акт №7 от 31.07.2025 |
| ИТОГО |  |  | 211 118,29 | - | - |

- Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:

- 3 254 754,97  руб.

4. Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:

| N п/п | Количество направленных претензий потребителям-должникам | Количество направленных исковых заявлений, заявлений на выдачу судебного приказа | Общая сумма поступивших денежных средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в том числе исполненных после отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 1 | 40601,85 руб |

5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе за оказанные дополнительные услуги (оказываемые на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы (услуги) за отчетный период:

| N п/п | Вид платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб. | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Платежи собственников помещений в многоквартирном доме | 904 564,02 | 4 413 758,8 | 4 744 271,78 | 574 051,04 |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в многоквартирном доме | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 904 564,02 | 4 413 758,8 | 4 744 271,78 | 574 051,04 |